Приложение 5

к Отчёту о деятельности Контрольно-счётной

палаты Петропавловск-Камчатского городского

округа за 2013 год

Нецелевое и неэффективное использование средств, выявленное контрольными мероприятиями, проведёнными за 2013 год

| Вид нарушения | Описание факта | Сумма (тыс. рублей) | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Неэффективное использование средств |
| Неэффективное использование средств МУПов в рамках договора простого товарищества, заключённого с целью реализации мероприятий по разработке ПКР | Оплата мероприятий, осуществлённая в целях разработки ПКР в рамках договора простого товарищества, то есть фактические платежи МУП «УМИТ» в пользу ЗАО «СЭНРИ» и МФК составили 42015,35 тыс. рублей (41400,0 тыс. рублей и 615,35 тыс. рублей). Разработанная ПКР городского округа является продуктом, использование которого невозможно организациями коммунального комплекса по причине неактуальности изложенной в ней информации, а также несоответствия потребностей в финансировании их деятельности. Учитывая вышеизложенное, а именно: отсутствие фактической потребности и заинтересованности организаций коммунального комплекса в разработке ПКР; утверждение программы с условиями, не соответствующими действительности в части осуществления деятельности организаций ЖКХ городского округа и наличие ряда мероприятий, направленных на совершенствование систем водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО города, осуществляемых в рамках ряда иных программ, утверждённых на территории городского округа, - по мнению Контрольно-счётной палаты расходы, понесённые МУП «УМИТ», МУП «Петропавловский водоканал», МАУ «УЖКХ» и МУП «Спецтранс» в общей сумме 42015,35 тыс. рублей являются ущербом вышеуказанных муниципальных организаций, а соответственно и ущербом городского округа. Дальнейшие платежи муниципальных организаций, направленные на оплату услуг МСП Банк в сумме 10666,95 тыс. рублей в связи с погашением кредита, полученного на разработку ПКР, не будут направлены на цели осуществления деятельности муниципальных организаций и также будет являться ущербом. | 42015,4 | МУП «УМИТ», МУП «Петропавловский водоканал», МУП «Спецтранс», МАУ «УЖКХ» |
| Неэффективное использование средств при проведении капитального ремонта жилищного фонда за счёт средств ФСР в 2012 году | 1) Исполнитель программы ООО «ГОУК» дважды проводило конкурс по отбору подрядчиков на ремонт фасада и ремонт кровли жилого дома по пр. Победы, 47/1. Первоначально были заключены договоры с ООО «Дэльфи» общей стоимостью 20361,2 тыс. рублей. Однако из-за несвоевременного авансирования работ со стороны главного распорядителя, которое также было осуществлено в сумме, не в полной мере допустимой условиями договоров, подрядчик отказался от производства работ по капитальному ремонту указанного дома и не вернул аванс в размере 2992,7 тыс. рублей. По мнению Контрольно-счётной палаты из-за несогласованности действий главного распорядителя бюджетных средств - КГХ и, как следствие, задержки перечисления авансового платежа в пользу ООО «Дэльфи», при отсутствии ожидаемого результата и низкой перспективы возмещения, сумма в размере 2992,7 тыс. рублей является неэффективным использованием бюджетных средств. 2) В ходе проверки установлено отсутствие 56-ти светильников СКАТ – 1200Д и 2 светильников с ртутными лампами по пр. Победы, 47/1, которые не устанавливались ООО «ГОУК» по причине их возможной кражи. В сентябре 2013 года ООО «ГОУК» начало установку светильников, однако были украдены 12 светильников СКАТ – 1200Д, по данному факту ведутся следственные действия. Остальные 44 светильника СКАТ – 1200Д установлены с антивандальным креплением. Однако, по мнению Контрольно-счётной палаты учитывая возможность кражи вышеуказанных светильников, при планировании их приобретения и установки ООО «ГОУК» следовало изначально предусмотреть возможность их «антивандального» крепления в целях эффективного расходования денежных средств и использования приобретённого имущества. В рассматриваемом случае, кража 12 светильников вследствие отсутствия антивандального крепления, повлекла неэффективное использование денежных средств в сумме 70,1 тыс. рублей, из них средств бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ – 66,6 тыс. рублей. | 3062,8 | ООО «ГОУК» |
| Неэффективное использование имущества городского округа | Выявлено при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в 2011 году на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (выборочно)» и обусловлено неиспользованием учреждением, в нарушение статьи 34 БК РФ, длительное время строительных материалов (более 1 года). | 23,8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ» |
| Неэффективное использование средств бюджета городского округа | Выявлено при проведении контрольного мероприятия «Проверка мер принятых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и Аппаратом администрации по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой при проведении контрольного мероприятия «Тематическая проверка использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», включая проверку расходов, связанных с ремонтом здания администрации, и оплату командировочных и представительских расходов». Неэффективное использование средств бюджета городского округа выразилось: - в осуществлении расходов в сумме 3120,1 тыс. рублей, связанных с подготовительными работами к проведению ремонта конференц-зала здания администрации (кабинет 404) и его обустройством без достижения конечной цели; - в отсутствии необходимости в изготовлении Аппаратом администрации 1400 фотоальбомов по устаревшей тематике, в связи, с чем расходы на сумму 1190,0 тыс. рублей являются нецелесообразными и экономически необоснованными, что в соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным расходованием средств бюджета городского округа; - в том, что приобретенный Аппаратом администрации в июне 2010 года использовать при проведении различных массовых и праздничных мероприятий большой кабинетный рояль стоимостью 268,3 тыс. рублей по-прежнему находится в здании администрации и по назначению не используется; - в фактах необоснованной передачи Аппаратом администрации муниципального имущества в пользование третьих лиц на общую сумму 401,2 тыс. рублей; - отвлечением длительное время денежных средств на предоплату без фактического выполнения работ на общую сумму 64,0 тыс. рублей. | 5043,6 | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Неэффективное использование средств бюджета городского округа | Выявлено при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2012 годы». Данное нарушение обусловлено тем, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Программы, расходовались главными распорядителями на выполнение работ, не предусмотренных паспортом МДЦП в действующей на тот период времени редакции. | 31816,5 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  |  | 640,0 | Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  |  | 25236,0 | Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| ИТОГО: | 107838,1 |
| Нецелевое использование бюджетных средств |
| МУП «Петропавловский водоканал» направил не по целевому назначению бюджетные средства, поступившие на реализацию МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2012 годы» | В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2012 годы», с проверкой соблюдения требований законодательства РФ при заключении администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа концессионных соглашений» в МУП «Петропавловский водоканал» выявлено нецелевое использование бюджетных средств, выражавшее в использовании данным предприятием бюджетных средств, поступивших от Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на цели, не предусмотренные условиями МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2012 годы» и соглашением с КУИ № 19-12. А именно МУП «Петропавловский водоканал» направил бюджетные средства на выплату заработной платы и компенсации при увольнении сотрудника, а также были списаны с расчетного счета МУП «Петропавловский водоканал» на оплату задолженности перед Пенсионным фондом РФ. | 1407,7 | МУП «Петропавловский водоканал» |
| Нецелевое использование средств бюджета городского округа муниципальным учреждением культуры «Апрель» | Нецелевое использование средств бюджета образовалось при расходовании учреждением денежных средств на цели, не предусмотренные уставной деятельностью в сумме 2,6 тыс. рублей, а также в связи с нарушением требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ. В результате данное нарушение, в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, привело к нецелевому использованию средств, утвержденных учреждению в 2011 году на подстатью КОСГУ 211 «Заработная плата», на общую сумму 1,4 тыс. рублей. | 4,0 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Апрель» |
| Нецелевое использование средств бюджета городского округа бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ» | Нецелевое использование средств бюджета городского округа сложилось в результате несоблюдения учреждением Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ при расходовании средств, выделенных на услуги связи, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. Статьей 289 Бюджетного кодекса РФ данное нарушение классифицируются как нецелевое использование средств бюджета. | 79,2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ» |
| ИТОГО: | 1490,9 |