КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Петропавловск-Камчатского городского округа

Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 23-52-51

Экспертное заключение

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

03 августа 2015 года	                                                                      № 01-07/28-03/э

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа З.Г. Алтонченко на основании статьи 2 Положения о Контрольно-счётной палате Петропавловск-Камчатского городского округа, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2009 № 173-нд.

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» разработан Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, обусловлены уточнением объёмов финансирования, с целью их приведения в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Так, по результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:

Таблица № 1

(тыс. руб.)

| № | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 29.01.2015 № 134 | 398 233,5 | 729 982,6 | 976 996,8 | 758 077,1 | 2 863 290,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1) | Федеральный бюджет | 2647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2647,0 |
| 2) | Краевой бюджет | 290981,4 | 444935,7 | 700192,2 | 462118,0 | 1898227,3 |
| 3) | Бюджет городского округа | 104605,1 | 285046,9 | 276804,6 | 295959,1 | 962415,7 |
| 2 | Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления | 398 233,5 | 785 575,6 | 983 496,8 | 758 077,1 | 2 925 383,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1) | Федеральный бюджет | 2647,0 | 49809,9 | 0,0 | 0,0 | 52456,9 |
| 2) | Краевой бюджет | 290981,4 | 479387,2 | 700192,2 | 462118,0 | 1932678,8 |
| 3) | Бюджет городского округа | 104605,1 | 256378,5 | 283304,6 | 295959,1 | 940247,3 |
| 3 | Отклонение (стр.2-стр.1) | 0,0 | 55 593,0 | 6 500,0 | 0,0 | 62 093,0 |
| 4 | В т. ч. (по отклонению): |  |  |  |  |  |
| 1) | Федеральный бюджет | 0,0 | 49809,9 | 0,0 | 0,0 | 49809,9 |
| 2) | Краевой бюджет | 0,0 | 34451,5 | 0,0 | 0,0 | 34451,5 |
| 3) | Бюджет городского округа | 0,0 | (-28668,4) | 6500,0 | 0,0 | (-22168,4) |

Из Таблицы № 1 следует, что корректировки объёмов финансирования произведены по 2015 году по бюджетам всех уровней, по 2016 году по бюджету городского округа, а именно:

- по федеральному бюджету в 2015 году впервые планируются объёмы финансирования в сумме 49809,9 тыс. рублей. В 2016 году объёмы финансирования не планируются.

- по краевому бюджету: в 2015 году увеличено финансирование на 34451,5 тыс. рублей (7,7%). В 2016 году объёмы финансирования не изменились.

- по бюджету городского округа: в 2015 году уменьшено финансирование на 28668,4 тыс. рублей (10%) по результатам проведённой оптимизации расходов, в пределах доведённых до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований, в 2016 году увеличено финансирование на 6500,0 тыс. рублей (2,3%).

В 2017 году изменения в объёмы финансирования не вносились.

Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам сформированы на основании перечня и объёмов бюджетных ассигнований, планируемых к реализации в очередных финансовых годах и соответствуют показателям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Анализ планируемых корректировок в 2015 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

Таблица № 2

(тыс. руб.)

| № | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 29.01.2015 №134 | Проект | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3*100%; 6=4/3 |
| 1 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | 429 821,6 | 448 639,7 | 18 818,1 | 4,4 |
| 2 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе | 230 950,9 | 261 766,7 | 30 815,8 | 13,3 |
| 3 | Организация и безопасность дорожного движения | 22 299,8 | 26 048,6 | 3 748,8 | 16,8 |
| 4 | Обеспечение реализации программы | 46 910,3 | 49 120,6 | 2 210,3 | 4,7 |
|  | Всего: | 729 982,6 | 785 575,6 | 55 593,0 | 7,6 |

Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования по подпрограммам произведена следующим образом:

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличены объёмы финансирования на общую сумму 18818,1 тыс. рублей (4,4%) за счёт:

- увеличения объёмов финансирования на 156628,5 тыс. рублей, в том числе:

- 102457,9 тыс. рублей (65,5%) на реконструкцию и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском;

- 44400,0 тыс. рублей (28,3%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском;

- 9467,3 тыс. рублей (6,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения улицы Ларина – проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском;

- 303,3 тыс. рублей (0,2%) на строительство автомобильной дороги районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском.

- уменьшение объёмов финансирования на 137810,4 тыс. рублей, в том числе:

- 50078,0 тыс. рублей (36,3%) на строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском;

- 38777,0 тыс. рублей (28,1%) на строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском;

- 15000,0 тыс. рублей (10,9%) на строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км – Сероглазка – 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском;

- 14900,0 тыс. рублей (10,8%) на реконструкцию дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского значения;

- 5555,4 тыс. рублей (4,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;

- 5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском;

- 5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;

- 3500,0 тыс. рублей (2,5%) на строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап – от Петропавловского шоссе до улицы солнечная) в городе Петропавловске-Камчатском.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» увеличены объёмы финансирования на общую сумму 30815,8 тыс. рублей (13,3%), в том числе:

- 15396,4 тыс. рублей (50,0%) на внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- 12732,2 тыс. рублей (41,3%) на обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта

- 1974,2 тыс. рублей (6,4%) на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций,  том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений).

- 713,0 тыс. рублей (2,3%) на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения» увеличены объёмы финансирования на общую сумму 3748,8 тыс. рублей (16,8%) за счёт:

- увеличения объёмов финансирования на 7917,1 тыс. рублей, в том числе:

- 3500,0 тыс. рублей (44,2%) на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;

- 2471,0 тыс. рублей (31,2%) на обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;

- 1518,5 тыс. рублей (19,2%) на нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);

- 427,6 тыс. рублей (5,4%) на модернизацию автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на улице Ларина-проспект Таранца.

- уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 4168,3 тыс. рублей за счет:

- 2168,3 тыс. рублей (52,0%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;

- 2000,0 тыс. рублей (48,0%) на устройство полос движения на перекрестках для поворота направо.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» увеличены объёмы финансирования на общую сумму 2210,3 тыс. рублей (4,7%), в том числе:

- 1946,6 тыс. рублей (88,1%) на обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, в связи с формированием годового фонда оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с пп.8, п.3, ст.2 Решения Городской Думы от 20.09.2012г №533-нд, предусматривающего ежемесячное денежное поощрение в размере 25,5 должностных окладов;

- 210,0 тыс. рублей (9,5%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений);

- 53,7 тыс. рублей (2,4%) на расходы, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (командировочные расходы по проезду в г. Владивосток для участия в судебных заседаниях).

В 2016 году планируется увеличить объёмы финансирования на общую сумму 6500,0 тыс. рублей за счет:

- увеличения объёма финансирования на общую сумму 6500,5 тыс. рублей, в том числе:

- 6500,0 тыс. рублей на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;

- 0,5 тыс. рублей на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов.

- уменьшения объёма финансирования на сумму 0,5 тыс. рублей на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа.

В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского», Контрольно-счётная палата считает вносимые изменения обоснованными.

Замечаний к проекту постановления нет.

Инспектор

Контрольно-счётной палаты

Петропавловск-Камчатского

городского округа	                                                                   З.Г. Алтонченко

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;

Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р;

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд);

Далее – Проект постановления, проект;

Далее – муниципальная программа, Программа;

Далее – ДГЗО;

Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.01.2015 № 134 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;

По 2017 году объёмы финансирования не изменились;

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы;

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 №533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа».