|  |
| --- |
| Петропавловск-Камчатский-герб_1 |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Петропавловск-Камчатского городского округа** |
|  |
| Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 23-52-51 |

## Экспертное заключение

## на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

## 06 октября 2015 года № 01-07/38-03/э

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным специалистом-экспертом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[[1]](#footnote-1) Т.Н.Малютиной на основании статьи 2 Положения о Контрольно-счётной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[[2]](#footnote-2), статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ[[3]](#footnote-3), статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2009 №173-нд[[4]](#footnote-4).

## Представленный на экспертизу проектпостановления[[5]](#footnote-5) администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»[[6]](#footnote-6) разработан Комитетом городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[[7]](#footnote-7).

## Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183, обусловлены уточнением объёмов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2016-2017 годов и внесением объемов финансирования по 2018 году[[8]](#footnote-8).

## Так, по результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:

## *Таблица № 1*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| 1 | Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 31.10.2013 № 3183[[9]](#footnote-9) | 1 064 339,7 | 2 283 233,8 | 1 909 377,9 | 1 966 821,7 | 0,0 | 7 223 773,1 |
|  | *В том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Краевой бюджет* | *719 709,7* | *907 436,1* | *676 606,4* | *676 579,0* | *0,0* | *2 980 331,2* |
| *2)* | *Бюджет городского округа* | *343 286,6* | *1 375 797,7* | *1 232 771,5* | *1 290 242,7* | *0,0* | *4 242 098,5* |
| *3)* | *Внебюджетный источник* | *1 343,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 343,4* |
| 2 | Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления | 1 064 339,7 | 2 283 233,8 | 1 889 848,2 | 1 835 552,2 | 1 909 184,0 | 8 982 157,9 |
|  | *В том числе*: |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Краевой бюджет* | *719 709,7* | *907 436,1* | *676 606,4* | *676 579,0* | *741 982,0* | *3 722 313,2* |
| *2)* | *Бюджет городского округа* | *343 286,6* | *1 375 797,7* | *1 213 241,8* | *1 158 973,2* | *1 167 202,0* | *5 258 501,3* |
| *3)* | *Внебюджетный источник* | *1 343,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 343,4* |
| 3 | Отклонение (стр.2-стр.1) | 0,0 | 0,0 | - 19 529,7 | - 131 269,5 | 1 909 184,0 | 1 758 384,8 |
| 4 | *В т. ч. (по отклонению):* |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Краевой бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *741 982,0* | *741 982,0* |
| *2)* | *Бюджет городского округа* | *0,0* | *0,0* | *- 19 529,7* | *- 131 269,5* | *1 167 202,0* | *1 016 402,8* |
| *3)* | *Внебюджетный источник* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

## Из вышеприведенного анализа следует, что общий объем финансирования рассматриваемого проекта постановления за 2014-2018 годы[[10]](#footnote-10) по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями за 2014-2017 годы увеличился на 1758384,8 тыс. рублей или 24,3 %[[11]](#footnote-11) и по годам распределился следующим образом:

## в 2015 году изменений общего объема финансирования не планируется;

## в 2016 году планируется уменьшить объёмы финансирования из бюджета городского округа на сумму 19529,7 тыс. рублей;

## в 2017 году планируется уменьшить объёмы финансирования из бюджета городского округа на сумму131269,5 тыс. рублей;

## в 2018 году впервые планируются объемы финансирования в сумме 1909184,0 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 741982,0 тыс. рублей, бюджет городского округа - 1167202,0 тыс. рублей.

## Необходимо отметить, что согласно Постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»[[12]](#footnote-12) продлеваются сроки реализации муниципальной программы до 2018 года. В связи с этим, в проекте постановления впервые планируются объемы финансирования на 2018 год в сумме 1909184,0 тыс. рублей.

## Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам, утвержденных ранее соответствуют показателям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов[[13]](#footnote-13).

## Анализ планируемых корректировок *в 2016 году* в разрезе подпрограмм, показал следующее:

## *Таблица № 2*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 31.10.2013 № 3183 | Проект Постановления | Отклонение | |
| Сумма | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4-3* | *6=5:3\*100%* |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 705 520,5 | 718 045,1 | + 12 524,6 | (+ 1,8%) |
| 2 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства | 132 401,1 | 122 018,0 | - 10 383,1 | (- 7,8%) |
| 3 | Комплексное благоустройство ПКГО | 1 012 333,0 | 992 179,6 | - 20 153,4 | (- 2,0) |
| 4 | Ликвидация экологического ущерба от накопленного объёма бытовых и промышленных отходов | 25 289,7 | 22 484,8 | - 2 804,9 | (- 11,1%) |
| 5 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | 33 833,7 | 35 120,7 | + 1 287,0 | (+ 3,8%) |
|  | Всего: | 1 909 378,0 | 1 889 848,2 | - 19 529,8 | (- 1,0) |

## Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования 2016 года по подпрограммам произведена следующим образом:

## *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 12524,6 тыс. рублей (1,8%), в том числе:

## 6566,8 тыс. рублей (52,4%)[[14]](#footnote-14) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения;

## 3416,9 тыс. рублей (27,3%) на установку индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;

## 2540,9 тыс. рублей (20,3%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

## *Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 10383,1 тыс. рублей (7,8%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на *10557,7* тыс. рублей, в том числе:

## 8041,7 тыс. рублей (76,2%) на устройство ограждений объектов и территорий городского округа (зон санитарной охраны водозабора и резервуаров чистой воды; лицензионная деятельность предприятия с целью добычи питьевых подземных вод для водоснабжения городского округа);

## 1616,0 тыс. рублей (15,3%) на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей водоснабжения);

## 900,0 тыс. рублей (8,5%) на специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование);

## *уменьшения* объёмов финансирования на *20940,8*тыс. рублей, в том числе:

## 19324,8 тыс. рублей (92,3%) на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения;

## 1294,1 тыс. рублей (6,2%) на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (приобретение и установка резервных источников электроснабжения и плавных пусков на объектах водоснабжения; установка системы SCADA для получения оперативной информации о состоянии напоров и расходов в распределительных сетях водоснабжения городского округа);

## 321,9 тыс. рублей (1,5%) на организацию учета потребления коммунальных ресурсов.

## *Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 20153,4 тыс. рублей (2,0%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на *34860,7* тыс. рублей, в том числе:

## 17896,1 тыс. рублей (51,3%) на благоустройство мест массового отдыха горожан (содержание биотуалетов, содержание объектов ландшафтной архитектуры, освещение объектов внешнего благоустройства);

## 14139,4 тыс. рублей (40,6%) на содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры;

## 1503,3 тыс. рублей (4,3%) на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (ремонт фасадов муниципальных бюджетных учреждений, обеспечение сохранности муниципального имущества);

## 996,4 тыс. рублей (2,9%) на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения);

## 325,5 тыс. рублей (0,9%) на приобретение в муниципальную собственность и установку объектов движимого имущества;

## *уменьшения* объёмов финансирования на *55014,1* тыс. рублей, в том числе:

## 33987,6 тыс. рублей (61,8%) на содержание, капитальный и текущий ремонт и установку объектов благоустройства (подпорные стенки, лестничные переходы, детские площадки);

## 13698,0 тыс. рублей (24,9%) на содержание, капитальный и текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения;

## 4652,2 тыс. рублей (8,5%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

## 2498,7 тыс. рублей (4,5%) на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения (организация вывоза тел умерших и погибших граждан городского округа);

## 177,6 тыс. рублей (0,3%) на содержание лесных зон городского округа

## *Подпрограмма «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объёма бытовых и промышленных отходов» уменьшены* объёмы финансирования на общую сумму 2804,9 тыс. рублей (11,1%), в том числе:

## 2790,5 тыс. рублей (99,5%) на сбор, вывоз, утилизацию отходов и санитарную обработку;

## 14,4 тыс. рублей (0,5%) на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования);

## *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* *увеличены* объёмы финансирования на общую сумму 1287,0 тыс. рублей (3,8%) на обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).

## Анализ планируемых корректировок *в 2017 году* в разрезе подпрограмм, показал следующее:

## *Таблица № 3*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 31.10.2013 № 3183 | Проект Постановления | Отклонение | |
| Сумма | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4-3* | *6=5:3\*100%* |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 700 688,5 | 678 777,9 | - 21 910,6 | (- 3,1%) |
| 2 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства | 139 916,0 | 125 034,3 | - 14 881,7 | (- 10,6%) |
| 3 | Комплексное благоустройство ПКГО | 1 072 983,4 | 973 773,4 | - 99 210,0 | (- 9,2%) |
| 4 | Ликвидация экологического ущерба от накопленного объёма бытовых и промышленных отходов | 19 267,4 | 22 680,3 | + 3 412,9 | (+ 17,7%) |
| 5 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | 33 966,4 | 35 286,3 | + 1 319,9 | (+ 3,9%) |
|  | Всего: | 1 966 821,7 | 1 835 552,2 | - 131 269,5 | (- 6,7%) |

## Из Таблицы № 3 следует, что корректировка объёмов финансирования 2017 года по подпрограммам произведена следующим образом:

## *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 21910,6 тыс. рублей (3,1%) за счет:

## *увеличения* объёмов финансирования на *20089,4* тыс. рублей, в том числе:

## 13790,3 тыс. рублей (68,6%) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения;

## 3758,1 тыс. рублей (18,7%) на проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещений, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;

## 2541,0 тыс. рублей (12,7%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

## *уменьшение* объёмов финансирования на *42000,0* тыс. рублей на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.

## *Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 14881,7 тыс. рублей (10,6%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на сумму *8033,9* тыс. рублей на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды;

## *уменьшения* объёмов финансирования на сумму *22915,6* тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения.

## *Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 99210,0 тыс. рублей (9,2%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на *1752,4* тыс. рублей, в том числе:

## 1199,8 тыс. рублей (68,5%) на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности;

## 542,3 тыс. рублей (30,9%) на приобретение в муниципальную собственность и установку объектов движимого имущества;

## 10,3 тыс. рублей (0,6%) на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнований, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования);

## *уменьшения* объёмов финансирования на *100962,4* тыс. рублей, в том числе:

## 42320,1 тыс. рублей (41,9%) на содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры;

## 33398,6 тыс. рублей (33,1%) на содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства;

## 11710,7 тыс. рублей (11,6%) на содержание, капитальный и текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения (выполнение проектных работ на устройство и ремонт сетей наружного уличного освещения, устройство и ремонт линий наружного освещения);

## 5132,6 тыс. рублей (5,1%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

## 3510,1 тыс. рублей (3,5%) на организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

## 2975,4 тыс. рублей (2,9%) на благоустройство мест массового отдыха горожан;

## 959,1 тыс. рублей (1,0%) на благоустройство объектов и территорий городского округа;

## 604,5 тыс. рублей (0,6%) на освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества;

## 351,3 тыс. рублей (0,3%) на содержание лесных зон городского округа.

## *Подпрограмма «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объёма бытовых и промышленных отходов» увеличены* объёмы финансирования на общую сумму 3412,9 тыс. рублей (17,7%) за счет:

## *увеличения* объёмов финансирования на *3479,1* тыс. рублей на сбор, вывоз, утилизацию отходов и санитарную обработку;

## *уменьшения* объёмов финансирования на *66,2* тыс. рублей на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования).

## *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* *увеличены* объёмы финансирования на общую сумму 1319,9 тыс. рублей (3,9%) на обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).

## Анализ впервые планируемых объемов финансирования на *2018 год* в сумме 1909184,0 тыс. рублей в разрезе подпрограмм показал следующее:

***На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** планируются объемы финансирования на общую сумму **687011,7** тыс. рублей (36,0%)[[15]](#footnote-15), в том числе:

* 626391,4 тыс. рублей (91,2%) на организацию предоставления мер муниципальной социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан, проживающих на территории городского округа.
* 54574,3 тыс. рублей (8,0%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);
* 6046,0 тыс. рублей (0,8%) на проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов.

***На подпрограмму «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»*** планируются объемы финансирования на общую сумму **190950,1** тыс. рублей (10,0%)[[16]](#footnote-16), в том числе:

* 173596,0 тыс. рублей (90,9%) на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения;
* 8312,7 тыс. рублей (4,4%) на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды;
* 6384,2 тыс. рублей (3,3%) на реконструкцию тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы;
* 1915,6 тыс. рублей (1,0%) на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;
* 741,6 тыс. рублей (0,4%) на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.

***На подпрограмму «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»*** планируются объемы финансирования на общую сумму **973422,3** тыс. рублей (51,0%)[[17]](#footnote-17), в том числе:

* 641164,9 тыс. рублей (65,9%) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадок для складирования снега;
* 85561,9 тыс. рублей (8,8%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края;
* 59461,0 тыс. рублей (6,1%) на благоустройство мест массового отдыха горожан (содержание биотуалетов и объектов ландшафтной архитектуры, освещение объектов внешнего благоустройства);
* 57790,5 тыс. рублей (5,9%) на содержание, капитальный, текущий ремонт и установку объектов благоустройства;
* 38666,0 тыс. рублей (4,0%) на мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживания и электроснабжение;
* 20330,8 тыс. рублей (2,1%) на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, ярмарки, гуляния, субботники, учения);
* 20107,7 тыс. рублей (2,1%) на благоустройство объектов и территорий городского округа (озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников);
* 16966,4 тыс. рублей (1,7%) на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронению;
* 15835,9 тыс. рублей (1,6%) на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности;
* 11853,1 тыс. рублей (1,2%) на освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества;
* 3229,0 тыс. рублей (0,3%) на содержание лесных зон городского округа;
* 2455,1 тыс. рублей (0,3%) на приобретение в муниципальную собственность и установку объектов движимого имущества.

***На подпрограмму «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объёма бытовых и промышленных отходов»*** планируются объемы финансирования на общую сумму **22680,3** тыс. рублей (1,2%)[[18]](#footnote-18), в том числе:

* 21352,9 тыс. рублей (94,1%) на сбор, вывоз, утилизацию отходов и санитарную обработку;
* 1327,4 тыс. рублей (5,9%) на организацию субботников на территории городского округа.

***На подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** планируются объемы финансирования на общую сумму **35119,5** тыс. рублей (1,8%)[[19]](#footnote-19) на обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).

## В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» Контрольно-счётная палата считает вносимые изменения обоснованными.

На основании вышеизложенного КСП установила, что предлагаемый проект Постановления не содержит существенных замечаний и нарушений, требующих устранения.

**Аудитор**

**Контрольно-счётной палаты**

**Петропавловск-Камчатского**

**городского округа Э. П. Тарасик**

1. Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р; [↑](#footnote-ref-2)
3. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; [↑](#footnote-ref-3)
4. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд); [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее – Проект постановления, проект; [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее – муниципальная программа, Программа; [↑](#footnote-ref-6)
7. Далее – КГХ; [↑](#footnote-ref-7)
8. В соответствии с Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»; [↑](#footnote-ref-8)
9. Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.01.2015 № 114 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энегоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»; [↑](#footnote-ref-9)
10. Объемы финансирования по 2018 году планируются проектом настоящего постановления; [↑](#footnote-ref-10)
11. 24,3%=(1758384,8:7223773,1)\*100%; [↑](#footnote-ref-11)
12. Далее Постановление от 05.08.2015 № 1844; [↑](#footnote-ref-12)
13. Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»; [↑](#footnote-ref-13)
14. Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы; [↑](#footnote-ref-14)
15. 36,0%=(687011,7:1909183,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-15)
16. 10,0%=(190950,1:1909183,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-16)
17. 51,0%=(973422,3:1909183,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-17)
18. 1,2%=(22680,3:1909183,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-18)
19. 1,8%=(35119,5:1909183,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-19)