|  |
| --- |
| Петропавловск-Камчатский-герб_1 |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Петропавловск-Камчатского городского округа** |
|  |
| Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 23-52-51 |

## Экспертное заключение

## на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

## 13 октября 2015 года № 01-07/44-03/э

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным-специалистом экспертом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[[1]](#footnote-1) Т.Н. Малютиной на основании статьи 2 Положения о Контрольно-счётной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[[2]](#footnote-2), статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ[[3]](#footnote-3), статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2009 № 173-нд[[4]](#footnote-4).

## Представленный на экспертизу проектпостановления[[5]](#footnote-5) администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»[[6]](#footnote-6) разработан Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[[7]](#footnote-7).

## Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, обусловлены уточнением объёмов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2016-2017 годов и внесением объемов финансирования по 2018 году[[8]](#footnote-8).

## Результаты рассмотрения проекта представлены в таблице ниже:

## *Таблица № 1*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| 1 | Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 31.10.2013 № 3180[[9]](#footnote-9) | 398 233,5 | 785 575,6 | 983 496,8 | 758 077,1 | 0,0 | 2 925 383,0 |
|  | *В том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Федеральный бюджет* | *2 647,0* | *49 809,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *52 456,9* |
| *2)* | *Краевой бюджет* | *290 981,4* | *479 387,2* | *700 192,2* | *462 118,0* | *0,0* | *1 932 678,8* |
| *3)* | *Бюджет городского округа* | *104 605,1* | *256 378,5* | *283 304,6* | *295 959,1* | *0,0* | *940 247,3* |
| 2 | Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления | 398 233,5 | 785 575,6 | 800 474,7 | 773 024,6 | 475 647,9 | 3 232 956,4 |
|  | *В том числе*: |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Федеральный бюджет* | *2 647,0* | *49 809,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *52 456,9* |
| *2)* | *Краевой бюджет* | *290 981,4* | *479 387,2* | *515 209,3* | *462 118,0* | *171 151,0* | *1 918 846,9* |
| *3)* | *Бюджет городского округа* | *104 605,1* | *256 378,5* | *285 265,4* | *310 906,6* | *304 496,9* | *1 261 652,6* |
| 3 | Отклонение (стр.2-стр.1) | 0,0 | 0,0 | - 183 022,1 | 14 947,5 | 475 647,9 | 307 573,4 |
| 4 | *В т. ч. (по отклонению):* |  |  |  |  |  |  |
| *1)* | *Федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2)* | *Краевой бюджет* | *0,0* | *0,0* | *- 184 982,9* | *0,0* | *171 151,0* | *- 13 831,9* |
| *3)* | *Бюджет городского округа* | *0,0* | *0,0* | *1 960,8* | *14 947,5* | *304 496,9* | *321 405,3* |

## Анализ данных, представленных в таблице № 1 показал, что общий объем финансирования рассматриваемого проекта постановления за 2014-2018 годы[[10]](#footnote-10) по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями за 2014-2017 годы увеличился на 307573,4 тыс. рублей или 10,5%[[11]](#footnote-11) и по годам распределился следующим образом:

## в 2015 году изменений общего объема финансирования не планируется;

## в 2016 году планируется уменьшить объёмы финансирования на общую сумму 183022,1 тыс. рублей;

## в 2017 году планируется увеличить объёмы финансирования из бюджета городского округа на сумму 14947,5 тыс. рублей;

## в 2018 году впервые планируются объемы финансирования в сумме 475647,9 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 171151,0 тыс. рублей, бюджет городского округа – 304496,9 тыс. рублей.

## Необходимо отметить, что согласно Постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»[[12]](#footnote-12) продлеваются сроки реализации муниципальной программы до 2018 года. В связи с этим, в проекте постановления впервые планируются объемы финансирования на 2018 год в сумме 475647,9 тыс. рублей.

## Анализ планируемых корректировок в 2016 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

## *Таблица № 2*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 11.08.2015 № 1908 | Проект | Отклонение | |
| Сумма | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4-3* | *6=5/3\*100%; 6=4/3* |
| 1 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | 682 086,1 | 489 332,9 | - 192 753,2 | 28,3% |
| 2 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе | 225 098,6 | 225 339,4 | 240,8 | 0,1% |
| 3 | Организация и безопасность дорожного движения | 29 401,8 | 36 645,6 | 7 243,8 | 24,6% |
| 4 | Обеспечение реализации программы | 46 910,3 | 49 156,9 | 2 246,6 | 4,8% |
|  | Всего: | 983 496,8 | 800 474,8 | - 183 022,0 | - 18,6% |

## Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования 2016 года по подпрограммам произведена следующим образом:

## *Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 192753,2 тыс. рублей (28,3%), в том числе:

## 188926,4 тыс. рублей (98,0%)[[13]](#footnote-13) на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток, реконструкцию дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка);

## 3826,7 тыс. рублей (2,0%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

## *Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 240,8 тыс. рублей (0,1%) на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

## *Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 7243,8 тыс. рублей (24,6%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на общую сумму *8581,8* тыс. рублей на содержание дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;

## *уменьшения* объёмов финансирования на общую сумму *1338,0* тыс. рублей на кадастровые работы, межевание территорий земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

## *Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 2246,6 тыс. рублей (4,8%), в том числе:

## 1946,6 тыс. рублей (86,6%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы;

## 300,0 тыс. рублей (13,4%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

## Анализ планируемых корректировок в 2017 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

## *Таблица № 3*

## *(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 11.08.2015 № 1908 | Проект | Отклонение | |
| Сумма | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4-3* | *6=5/3\*100%; 6=4/3* |
| 1 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | 463 435,3 | 460 882,8 | - 2 552,5 | 0,6% |
| 2 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе | 225 375,8 | 225 339,4 | - 36,4 | 0,1% |
| 3 | Организация и безопасность дорожного движения | 22 355,7 | 37 645,6 | 15 289,9 | 68,4% |
| 4 | Обеспечение реализации программы | 46 910,3 | 49 156,9 | 2 246,6 | 4,8% |
|  | Всего: | 758 077,1 | 773 024,7 | 14 947,6 | 2,0% |

## Из Таблицы № 3 следует, что корректировка объёмов финансирования 2017 года по подпрограммам произведена следующим образом:

## *Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 2552,5 тыс. рублей (0,6%), за счет:

## *увеличения* объёмов финансирования на общую сумму1928,6 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в городе Петропавловске-Камчатском, строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском);

## *уменьшения* объёмов финансирования на общую сумму 4481,1 тыс. рублей на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

## *Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»* уменьшены объёмы финансирования на общую сумму 36,4 тыс. рублей (0,1%) на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

## *Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 15289,9 тыс. рублей (68,4%) за счёт:

## *увеличения* объёмов финансирования на общую сумму *16690,9* тыс. рублей, в том числе:

## 9190,9 тыс. рублей (55,1%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;

## 7500,0 тыс. рублей (44,9%) на строительство стелы (въездной знак) города Петропавловска-Камчатского;

## *уменьшения* объёмов финансирования на общую сумму *1401,0* тыс. рублей на кадастровые работы, межевание территорий земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

## *Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»* увеличены объёмы финансирования на общую сумму 2246,6 тыс. рублей (4,8%), в том числе:

## 1946,6 тыс. рублей (86,6%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы;

## 300,0 тыс. рублей (13,4%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

## Анализ впервые планируемых объемов финансирования на *2018 год* в сумме 475647,9 тыс. рублей в разрезе подпрограмм показал следующее:

## *Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»* планируются объемы финансирования на общую сумму 162606,0 тыс. рублей (34,2%)[[14]](#footnote-14), в том числе:

## 114568,8 тыс. рублей (70,5%) на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском);

## 48037,3 тыс. рублей (29,5%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

## *Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»* планируются объемы финансирования на общую сумму 225339,4 тыс. рублей (47,4%)[[15]](#footnote-15) на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, содержанию автостанции на 10 км и на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

## *Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»* планируются объемы финансирования на общую сумму 38545,6 тыс. рублей (8,1%)[[16]](#footnote-16), в том числе:

## 30145,6 тыс. рублей (78,2%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;

## 8400,0 тыс. рублей (21,8%) на строительство стелы (въездного знака) города Петропавловска-Камчатского.

## *Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»* планируются объемы финансирования на общую сумму 49156,9 тыс. рублей (10,3%)[[17]](#footnote-17), в том числе:

## 48656,9 тыс. рублей (98,9%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой;

## 500,0 тыс. рублей (1,1%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе мировые соглашения).

## В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», Контрольно-счётная палата считает вносимые изменения обоснованными.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата установила, что предлагаемый проект Постановления не содержит существенных замечаний и нарушений, требующих устранения.

**Аудитор**

**Контрольно-счётной палаты**

**Петропавловск-Камчатского**

**городского округа Э. П. Тарасик**

1. Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р; [↑](#footnote-ref-2)
3. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; [↑](#footnote-ref-3)
4. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд); [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее – Проект постановления, проект; [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее – муниципальная программа, Программа; [↑](#footnote-ref-6)
7. Далее – ДГЗО; [↑](#footnote-ref-7)
8. В соответствии с Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»; [↑](#footnote-ref-8)
9. Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.08.2015 № 1908 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; [↑](#footnote-ref-9)
10. Объемы финансирования по 2018 году планируются проектом настоящего постановления; [↑](#footnote-ref-10)
11. 10,5%=(307573,4:2925383,0)\*100%; [↑](#footnote-ref-11)
12. Далее Постановление от 05.08.2015 № 1844; [↑](#footnote-ref-12)
13. Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы; [↑](#footnote-ref-13)
14. 34,2%=(162606,0:475647,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-14)
15. 47,4%=(225339,4:475647,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-15)
16. 8,1%=(38545,6:475647,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-16)
17. 10,3%=(49156,9:475647,9)\*100%; [↑](#footnote-ref-17)