## Slide 1: Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа
Контрольное мероприятие
«Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения инвестиционных мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» за 2022 год

## Slide 2
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.1 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.12.2022 № 45-КСП.
Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 09.06.2023 № 01-06/06-1.2.1.
2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на инвестиционные мероприятия подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» за 2022 год (иные периоды в случае необходимости).
3. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на реализацию основных мероприятий «Приобретение объектов недвижимого имущества» и «Изъятие имущества для муниципальных нужд» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», отчет об исполнении муниципальной программы, муниципальные контракты, соглашения о возмещении за изымаемые жилые помещения, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия
2

## Slide 3
4. Проверяемый период: 2022 год (иные периоды в случае необходимости).
5. Объект контроля: Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.04.2023 по 09.06.2023.
7. Наличие пояснений и/или замечаний: пояснения и замечания, поступившие от Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.06.2023 № 01-12-01/5944/23 на акт о результатах проведения контрольного мероприятия.
8. Объем проверенных средств и/или имущества: 237 784 841,33 рублей/ 151 215 004,33 рублей.
9. Результаты контрольного мероприятия:
3

## Slide 4
Анализ соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при организации осуществления закупок показал, что
В соответствии с приказом Управления создана контрактная служба, в состав которой входят руководитель контрактной службы и 2 специалиста, обеспечивающие функции и полномочия, возлагаемые на Контрактную службу Управления.
Специалисты контрактной службы Управления, соответствуют требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» утверждено Типовое положение.
Положение о контрактной службе Управления, в период проведения контрольного мероприятия, не соответствовала Типовому положению, утвержденному Приказом № 158н.
По результатам контрольного мероприятия Управлением издан приказ от 20.06.2023 № 12-129/23 «О внесении изменений в приказ Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.11.2018 № 12-126-1/18 «О создании контрактной службы Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа», в соответствии с которым внесены изменения в приложение 1 «Положение о контрактной службе Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». Положение о контрактной службе Управления приведено в соответствие Типовому положению, утвержденному Приказом № 158н.
Вместе с тем, раздел 2 Положения о контрактной службе Управления дополнен пунктами 2.7 – 2.9 не предусмотренными Типовым положением, в пункте 2.9 есть ссылка на пункт 2.6, который не соответствует прописанной норме. Ссылка в пункте 2.9 должна соответствовать пункту 2.8, который устанавливает запреты для должностных лиц контрактной службы.
Пункты 1.1 – 1.3 раздела 4 «Работа структурных отделов для реализации деятельности контрактной службы в осуществлении муниципальных закупок» считаем избыточными, в разделе 3 «Функции и полномочия контрактной службы» прописаны такие-же нормы, относящиеся к полномочиям контрактной службы Управления.
Кроме того, в пункте 1.1 прописано, что структурный отдел «Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок, плана-графика и изменений в план-график для соответствующего структурного отдела». Вместе с тем, Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статья 17 «Планы закупок» Федерального закона № 44-ФЗ утратила силу с 01.10.2019.
4

## Slide 5
Анализ соблюдения требований статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при планировании закупок показал, что
В проверяемом периоде в план-график закупок Управления на 2022 год и плановый период 2023-2024 внесено 52 (пятьдесят два) изменения, сведения которых утверждены и размещены в единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru без нарушения срока.
5

## Slide 6
Выборочный анализ проведения конкурентных процедур на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда, определения поставщика и достижения целей закупок в проверяемом периоде
В проверяемом периоде Управлению доведены и утверждены лимиты бюджетных обязательств для осуществления закупок в размере 152 412 666,74 рублей, из них в том числе для оплаты контрактов, заключенных в 2021 году до начала финансового года и подлежащих оплате в соответствующем финансовом 2022 году, в размере 60 746 000,04 рублей.
В 2021 году по итогам проведения электронного аукциона заключено 12 муниципальных контрактов, окончательная оплата по которым осуществлялась в 2022 году.
В 2022 году по итогам проведения электронного аукциона заключено 16 МК окончательная оплата по которым осуществлялась в 2022 году.
Стоит отметить, что при проведении 16 конкурентных процедур на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в 2022 году, в нарушение пункта 3.22. Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Заказчик при расчете НМЦК руководствовался тремя ответами от поставщиков (исполнителей) на запрос о предоставлении информации о стоимости жилых помещений от 04.10.2021 (более шести месяцев).
Актуализированных запросов о получении ценовой информации о стоимости жилых помещений во вновь построенных (строящихся) жилых домах в 2022 году со стороны Заказчика не направлялось.
6

## Slide 7
Муниципальный контракт от 06.12.2021 № 0138300000421000888-302701 на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда (2-комнатная квартира площадью не более 56,00 кв.м) заключен с ООО «Юсас-Строй» на сумму 7 231 666,67 рублей (общей площадью 53 кв.м.), фактически исполнен на 7 163 443,35 рублей (общей площадью 52,50), или на 68 223,32 рубля (общей площади 0,5 кв.м.) меньше (на основании дополнительного соглашения от 25.10.2022 о внесении изменений в Контракт № 888).
Проверка показала, что при размещении на портале единой информационной системы в сфере закупок Извещения о проведении электронного аукциона в проекте контракта отсутствуют сведения о конкретной дате окончания исполнения контракта, в связи с чем провести анализ даты окончания исполнения контракта не представляется возможным.
По итогам рассмотрения Контракта № 888 обязанностью поставщика, согласно пункту 4.3.2. контракта являлось не позднее 01.10.2022 предоставить доступ Заказчику или его представителю, или эксперту для осмотра и последующей экспертизы жилого помещения (квартиры) на соответствие требований Контракта, при этом уведомление ООО «Юсас-Строй» от 05.10.2022 № 429 о проведении экспертизы и осмотра жилых помещений поступило в адрес Управления только 11.10.2022. Акт осмотра указанного жилого помещения составлен 17.10.2022, то есть за пределами срока окончания поставки (не позднее 01.10.2022), установленного пунктом 5.2. Контракта № 888.
Заказчиком в нарушение требований, установленных Контрактом № 888 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не применены меры ответственности к поставщику, в связи с просрочкой поставки товара. Управлением претензия в адрес ООО «Юсас-Строй» за неисполнение в установленные сроки поставки (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда (2 комнатная квартира не более 56,00 кв.м.) не выставлялась.
В ходе исполнения Контракта № 888 Управлением заключено дополнительное соглашение от 25.10.2022 в соответствии с которым уменьшились цена контракта и поставляемый объем. Необходимо отметить, что дополнительное соглашение, подписанное 25.10.2022 распространяет свое действие с 17.10.2022, то есть за пределами срока окончания поставки (не позднее 01.10.2022). Дополнительное соглашение заключено спустя 23 календарных дня после окончания срока поставки товара.
Аналогичные нарушения в части обоснования начальной максимальной цены контракта, срока окончания поставки товара были допущены во всех 27 муниципальных контрактах, которые заключены в 2021-2022 годах и оплата которых осуществлялась в 2022 году. 7

## Slide 8
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения инвестиционных мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»
Решением от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2022 год для реализации инвестиционных мероприятий подпрограммы № 1 в сумме 112 095 451,90 рублей, в том числе:
8 001 090,20 рублей – приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке;
104 094 361,70 рублей – изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.
С учетом последних изменений Решения от 21.12.2022 № 16-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» объем бюджетных ассигнований на 2022 год для реализации мероприятий подпрограммы № 1 составил 241 868 803,74 рублей, в том числе:
152 412 666,74 рублей – приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке;
89 456 137,00 рублей – изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.
8

## Slide 9: Предусмотренные бюджетом ПКГО объемы бюджетных ассигнований и их изменения в 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы
Наименование подпрограмм и мероприятий | Изменение годовых объемов бюджетных ассигнований в 2022 году, предусмотренных Решением о бюджете ПКГО: |  |  |  |  | 
 | 424-нд от 26.11.2021 | 432-нд от 23.12.2021 | 444-нд от 16.02.2022 | 469-нд от 23.06.2022 | 480-нд от 25.08.2022 | 16-нд от 21.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» | 144 442 039,08 | 144 442 039,08 | 144 442 039,08 | 221 523 705,77 | 236 108 705,78 | 279 556 408,65
Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке | 8 001 090,20 | 8 001 090,20 | 60 746 000,04 | 137 827 666,73 | 152 412 666,74 | 152 412 666,74
Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников | 104 094 361,70 | 104 094 361,70 | 51 349 451,86 | 51 349 451,86 | 51 349 451,86 | 89 456 137,00
ИТОГО ПО ПОДМЕРОПРИЯТИЯМ, в том числе: | 112 095 451,90 | 112 095 451,90 | 112 095 451,90 | 189 177 118,59 | 203 762 118,60 | 241 868 803,74
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
бюджет городского округа | 112 095 451,90 | 112 095 451,90 | 112 095 451,90 | 189 177 118,59 | 203 762 118,60 | 241 868 803,74

## Slide 10: Информация о Запланированных объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением от 21.12.2022 № 16-нд, и фактическом исполнении бюджетных средств Управлением
Наименование муниципальной программы | Инвестиционные мероприятия | Целевая статья | Годовой объем бюджетных ассигнований на 2022 год |  | Фактическое исполнение в 2022 году |  | Исполнено, в процентах | 
 |  |  | Всего | Бюджет ГО | Всего | Бюджет ГО | Всего | Бюджет ГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» | Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке | 0211111020 | 152 412 666,74 | 152 412 666,74 | 151 215 004,33 | 151 215 004,33 | 99,2 | 99,2
 | Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников | 0218787010 | 89 456 137,00 | 89 456 137,00 | 86 569 837,00 | 86 569 837,00 | 96,8 | 96,8
Итого по программе |  |  | 241 868 803,74 | 241 868 803,74 | 237 784 841,33 | 237 784 841,33 | 98,0 | 98,0
Таблица № 3
10

## Slide 11
В рамках исполнения подмероприятия «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» в 2022 году заключено 16 контрактов на общую сумму 91 454 587,69 рублей, и полностью оплачено 12 контрактов, заключенных и авансированных в 2021 году, на сумму 59 760 416,64 рублей.
По данному подмероприятию предполагается приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке и предоставление данных жилых помещений по договорам социального найма.
Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
Муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» утвержден перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Из 28 приобретенных квартир, заселены 16 квартир, по заселению 8 квартир проходит этап согласования в отделах Управления, трое нанимателей, проживающих в жилых помещениях, признанными непригодными, отказались заселяться в предоставленные жилые помещения, в связи с чем Управление обратилось в судебные органы о их понуждении, одна квартира в резерве.
11

## Slide 12
№ п/п | Предмет закупки | контракт | Фактически оплачено, рублей | ФИО нанимателя | Ранее проживал | Процесс заселения | Основания заселения ***
Поставка (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда (ПКГО). Контракты заключены в 2022 году |  |  |  |  |  |  | 
1 | Заводская 5 кв.3 (3-х ком. кв. не более 77,00 кв.м) | 0138300000422000560 от 08.08.2022 | 9 488 333,33 | Федяева А.Б. | Ключевская, 17а – 10 * | заселена | от 27.12.2022 № 2905 от 29.12.2022 № 225
2 | Заводская 5 кв.7 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000660 от 19.09.2022 | 4 832 984,40 | Шамонин Б.Н. | Свердлова, 7 – 17 * | заселена | от 01.02.2023 № 145 от 02.02.2023 № 12
3 | Заводская 5 кв.15 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000661 от 19.09.2022 | 4 818 643,20 | Губенко М.В. | Рябиковская, 62а * | заселена | от 24.01.2023 № 73 от 30.01.2023 № 6
4 | Заводская 5 кв.22 (3-х ком. кв. не более 77,00 кв.м) | 0138300000422000562 от 08.08.2022 | 9 462 689,14 | Семёнова Н.И. | Рябиковская, 33 – 8 * | заселена | от 27.12.2022 № 2904 от 29.12.2022 № 224
5 | Заводская 5 кв.30 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000662 от 19.09.2022 | 4 861 666,67 | Дедеева | Арсеньева, 6а – 1 ** | на выдаче (отказ) - через суд | 
6 | Заводская 5 кв.41 (3-х ком. кв. не более 77,00 кв.м) | 0138300000422000570 от 09.08.2022 | 9 488 333,33 | Климова Т.И. | Рябиковская, 28 – 6 ** | заселена | от 25.05.2023 № 1185 от 26.05.2023 № 88
7 | Заводская 5 кв. 45 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000555 от 08.08.2022 | 4 832 984,4 | Баимов В.М. | Капитана Драбкина, 1 – 38 ** | заселена | от 29.03.2023 № 617 от 04.04.2023 № 44
8 | Заводская 5 кв.47 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000556 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Пучина | Войцешека, 9 – 27 ** | на выдаче (отказ) - через суд | 
9 | Заводская 5 кв.48 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000557 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Стрюкова | Капитана Драбкина, 14 – 1 | на согласовании | Нет в перечнях
10 | Заводская 5 кв. 49 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000558 от 08.08.2022 | 4 832 984,40 | Архипова | Гаражная, 11 – 3 ** | на согласовании | -
11 | Заводская 5 кв.51 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000559 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Голованева Е.В. | Ключевская, 50 * | заселена | от 05.05.2023 № 992 от 11.05.2023 № 80
12 | Заводская 5 кв. 52 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000561 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Толкачева Л.А. | Мишенная, 4 – 4 ** | заселена | от 14.04.2023 № 772 от 18.04.2023 № 55
13 | Заводская 5 кв.53 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000563 от 08.08.2022 | 4 818 643,20 | Салихзянов Ю.Г. | Максутова, 37 – 2 ** | заселена | от 29.03.2023 № 620 от 10.04.2023 № 49
14 | Заводская 5 кв.55 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000564 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Черкашнев | Красная сопка, 77 ** | на согласовании | -
15 | Заводская 5 кв.56 (1-но комн. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000565 от 08.08.2022 | 4 861 666,67 | Писаревская | Крылова, 1 – 1 * | на согласовании | -
16 | Заводская 5 кв.57 (1-но ком. кв. не более 40,00 кв.м) | 0138300000422000566 от 08.08.2022 | 4 847 325,600 | Заргарян А.С. | Рябиковская, 28 – 4** | заселена | от 05.05.2023 № 1009 от 10.05.2023 № 79
Итого фактически оплачено |  |  | 91 454 587,69 |  |  |  | 
Заселено 10 из 16 квартир, на согласовании – 4, на выдаче по решению суда - 2 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: * - входят в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; ** - входят в перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания; *** - постановление администрации ПКГО, договор соц. найма.
№ п/п | Предмет закупки | Контракт | Фактически оплачено, рублей | ФИО нанимателя | Ранее проживал | Процесс заселения | Основания заселения ***
Поставка (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда (ПКГО). Контракты заключены в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 
1 | Заводская 5 кв. 4 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000897 от 06.12.2021 | 5 021 232,66 | Ткачук Н.Ф. | Лермонтова, 22 – 91 ** | заселена | от 18.05.2023 № 1094 от 19.05.2023 № 83
2 | Заводская 5 кв. 8 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000896 от 06.12.2021 | 5 021 232,66 | Баимова Е.М. | Капитана Драбкина, 1 – 37 ** | заселена | от 18.04.2023 № 827 от 19.04.2023 № 58
3 | Заводская 5 кв. 12 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000895 от 06.12.2021 | 4 993 943,35 | Севрюк | Ключевская, 8а – 3 ** | на согласовании | -
4 | Заводская 5 кв. 16 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000891 от 06.12.2021 | 5 007 588,00 | Медведев П.Г. | Ключевская, 8а – 1 ** | заселена | от 04.04.2023 № 655 от 10.04.2023 № 50
5 | Заводская 5 кв. 23 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000890 от 06.12.2021 | 5 034 877,31 | Никитина В.Н. | Сахалинская, 8 * | резерв | -
6 | Заводская 5 кв. 27 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000889 от 06.12.2021 | 4 993 943,35 | Клепинина А.А. | Заводская, 8а – 65 ** | заселена | от 14.04.2023 № 769 от 17.04.2023 № 54
7 | Заводская 5 кв. 31 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000888 от 06.12.2021 | 4 993 943,35 | Баринов А.К. | Индустриальная, 23 – 16 * | заселена | от 29.03.2023 № 618 от 10.04.2023 № 51
8 | Заводская 5 кв. 35 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000900 от 06.12.2021 | 4 966 654,04 | Романченко | Курильская, 14-2 (поз. 4,5) | на согласовании | -
9 | Заводская 5 кв.42 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000901 от 06.12.2021 | 4 636 014,63 | Федоров | Капитана Драбкина, 1 – 20 ** | на согласовании | -
10 | Заводская 5 кв. 46 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000902 от 06.12.2021 | 5 021 232,66 | Хирьянова Л.А. | Школьная, 21 – 8 ** | заселена | от 29.03.2023 № 619 от 05.04.2023 № 45
11 | Заводская 5 кв. 50 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000903 от 06.12.2021 | 5 021 232,66 | Мингазовы | Ракетная, 11 – 2 ** | на выдаче (отказ) - через суд | 
12 | Заводская 5 кв. 54 (2-х ком. кв. не более 56,00 кв.м) | 0138300000421000904 от 06.12.2021 | 5 048 521,97 | Писаревские | Крылова, 1 – 1 * | на согласовании | -
Итого фактически оплачено |  |  | 59 760 416,64 |  |  |  | 
Заселено 6 из 12 квартир, на согласовании – 4, на выдаче по решению суда – 1, резерв – 1 |  |  |  |  |  |  | 
Всего из 28 квартир: заселено – 16; на согласовании – 8; на выдаче по решению суда – 3; резерв - 1 |  |  |  |  |  |  | 
13

## Slide 14
В рамках исполнения подмероприятия «Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников» основного мероприятия «Изъятие имущества для муниципальных нужд» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы было заключено 26 соглашений и 5 решений суда, на общую сумму 86 569 837,00 рублей.
14

## Slide 15
№ п/п | Предмет закупки | Ф.И.О. собственника | S, м2 | Основание (соглашение о возмещении за изымаемое жилое помещение, решение по делу) | Дата п/п | № п/п | Фактически оплачено, руб.
Возмещение за жилое помещение |  |  |  |  |  |  | 
1 | Капитана Драбкина 3-1 | Петров С.В. | 46,4 | Соглашение № 12-03-07/14/22 от 31.01.2022 | 25.02.2022 | 873264 | 4 111 000,00
2 | Капитана Драбкина 3-10 поз.1,2 | Величко А.Г. | 11,6 | Соглашение № 12-03-07/69/22 от 04.08.2022 | 17.08.2022 | 166726 | 1 185 000,00
3 | Капитана Драбкина 3-10 поз.7 | Нимас Н.А. | 17,4 | Соглашение № 12-03-07/07/22 от 18.01.2022 | 10.02.2022 | 742416 | 1 705 000,00
4 | Капитана Драбкина 3-11 поз.5,6 | Борович А.С. | 12,8 | Соглашение № 12-03-07/11/22 от 24.01.2022 | 10.02.2022 | 742415 | 1 375 000,00
5 | Капитана Драбкина 3-11 поз.9 | Сердюков С.М. | 12,2 | Соглашение № 12-03-07/25/22 от 20.04.2022 | 24.05.2022 | 653938 | 1 315 000,00
6 | Капитана Драбкина 3-12 (30/100) | Самохина Т.Б. | 30,4 | Соглашение № 12-03-07/19/22 от 16.03.2022 | 08.04.2022 | 312379 | 2 319 000,00
7 | Капитана Драбкина 3-12 (39/100) | Миронов И.В. | 39,6 | Соглашение № 12-03-07/20/22 от 16.03.2022 | 08.04.2022 | 312381 | 3 014 700,00
8 | Капитана Драбкина 3-14 поз.2,3 | Андрущишин Р.И. Тарнавская О.И. | 22,3 | Соглашение № 12-03-07/51/22 от 26.05.2022 | 03.06.2022 | 751881 751880 | 1 182 500,00 1 182 500,00
9 | Капитана Драбкина 3-15 поз.2 | Вильмова М.А. | 17,6 | Соглашение № 12-03-07/04/22 от 18.01.2022 | 10.02.2022 | 742414 | 1 815 000,00
10 | Капитана Драбкина 3-16 поз.2,5 | Коновалова А.В. | 29,7 | Соглашение № 12-03-07/35/22 от 28.04.2022 | 19.05.2022 | 618747 | 2 815 000,00
11 | Капитана Драбкина 3-16 поз.3 | Гончаренко О.А. | 9,9 | Соглашение № 12-03-07/16/22 от 02.02.2022 | 25.02.2022 | 873261 | 1 035 000,00
12 | Капитана Драбкина 3-2 | Новиков В.Б. Якимюк Л.Д. Якимюк Ю.А. | 47,0 | Соглашение № 12-03-07/98/22 от 20.12.2022 | 23.12.2022 | 660527 660528 660529 | 1 509 333,34 1 509 333,33 1 509 333,33
13 | Капитана Драбкина 3-3 поз.1 | Зайцева Е.И. | 13,8 | Соглашение № 12-03-07/05/22 от 18.01.2022 | 10.02.2022 | 742417 | 1 375 000,00
14 | Капитана Драбкина 3-3 поз.2 | Коробов С.В. | 17,0 | Соглашение № 12-03-07/53/22 от 27.05.2022 | 17.06.2022 | 851858 | 1 745 000,00
15 | Капитана Драбкина 3-3 поз.4 | Воронова Т.А. | 10,6 | Соглашение № 12-03-07/06/22 от 18.01.2022 | 10.02.2022 | 742413 | 1 095 000,00
16 | Капитана Драбкина 3-5 поз.5,6 | Стасив Е.И. | 22,5 | Соглашение № 12-03-07/02/22 от 18.01.2022 | 10.02.2022 | 742411 | 2 295 000,00
17 | Капитана Драбкина 3-5 поз.8 | Леденев М.М. | 12,5 | Соглашение № 12-03-07/03/22 от 18.01.2022 | 25.02.2022 | 873262 | 1 345 000,00
Собственники, получившие возмещение за изымаемые жилые помещения
на основании соглашения или по решению суда в 2022 году

## Slide 16
18 | Капитана Драбкина 3-6 поз.10 | Колесов И.В. | 12,9 | Соглашение № 12-03-07/82/22 от 21.09.2022 | 23.09.2022 | 300528 | 1 315 000,00
19 | Капитана Драбкина 3-6 поз.2,3 (1/3) | Шубаева А.Г. | 10,1 | Соглашение № 12-03-07/86/22 от 12.10.2022 | 21.10.2022 | 404400 | 965 000,00
20 | Капитана Драбкина 3-6 поз.2,3 (2/3) | Кучеров Н.А. | 20,4 | Соглашение № 12-03-07/18/22 от 02.02.2022 | 17.03.2022 | 138904 | 1 930 000,00
21 | Капитана Драбкина 3-6 поз.5,6 | Гулева Л.В. | 22,3 | Соглашение № 12-03-07/34/22 от 28.04.2022 | 19.05.2022 | 620619 | 2 155 000,00
22 | Капитана Драбкина 3-9 поз.9-12 | Южанин С.Н. | 21,6 | Соглашение № 12-03-07/15/22 от 01.02.2022 | 25.02.2022 | 873263 | 2 085 000,00
23 | Командорская 7-2 | Старущенко А.Р. Зайцева Т.А. | 79,1 | Соглашение № 12-03-07/100/22 от 21.12.2022 | 27.12.2022 | 677715 677720 | 3 048 500,00 3 048 500,00
24 | Командорская 7-4 | Ахмедова Э.Н. | 64,4 | Соглашение № 12-03-07/101/22 от 22.12.2022 | 28.12.2022 | 687967 | 5 213 000,00
25 | Командорская 7-6 | Муховикова А.С. Плюснина Н.Ю. | 77,6 | Соглашение № 12-03-07/103/22 от 22.12.2022 | 28.12.2022 | 687966 687970 | 3 023 500,00 3 023 500,00
26 | Командорская 7-7 | Курдаева А.Н. | 62,8 | Соглашение № 12-03-07/102/22 от 22.12.2022 | 28.12.2022 | 687973 | 5 141 000,00
27 | Капитана Драбкина 10-11 | УФО МО РФ | 67,0 | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда по делу А24-4124/2020 от 02.12.2020 | 08.04.2022 | 313345 | 2 911 000,00
28 | Красная сопка 48-1 | Шишканов И.А. | 44,5 | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда по делу № 33-727/2022 | 06.12.2022 | 565363 | 4 696 000,00
29 | Красная сопка 48-10 | Еременко Е.М. | 45,4 | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда по делу 2-30/22 от 19.01.2022 | 08.04.2022 | 312378 | 4 461 000,00
30 | Красная сопка 48-11 | Пасечник А.А. | 44,3 | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда по делу 2-386-2021 от 20.05.21 | 17.03.2022 | 138906 | 3 350 600,00
31 | Красная сопка 48-5 | Госпадаренко С.И. | 44,3 | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда по делу № 2-31/2022 | 06.12.2022 | 565362 | 4 765 537,00
ИТОГО |  |  | 990,1 |  |  |  | 86 569 837,00
16

## Slide 17
В рамках контрольного мероприятия 23.05.2023 аудитором КСП ПКГО совместно со специалистом Управления был проведен выборочный визуальный осмотр выкупленных жилых помещений по следующим адресам: ул. Капитана Драбкина, д. 3; ул. Капитана Драбкина, д. 10; ул. Командорская, д. 7; ул. Красная сопка, д. 48.
Управлением предоставлены ключи выкупленных жилых помещений, переданных по актам приема-передачи по следующим адресам: ул. Капитана Драбкина, д. 3; ул. Капитана Драбкина, д. 10.
17

## Slide 18: ул. Капитана Драбкина, дом 3

## Slide 19: ул. Капитана Драбкина, дом 3, квартира 4
ключи от кв. 4 Управлением представлены, \
к дверям не подошли
19

## Slide 20: ул. Капитана Драбкина, дом 3, квартира 11

## Slide 21
кв. 11 с явными признаками проживания (одна из комнат закрыта, доступ в помещение отсутствует),
в двух смежных комнатах отсутствует входная дверь, в помещении проживают (муниципальная собственность)
ул. Капитана Драбкина, дом 3, квартира 11

## Slide 22: ул. Капитана Драбкина, дом 3, квартира 14 (2 подъезд)
кв. 14 с явными признаками проживания
22
ул. Капитана Драбкина, дом 3, квартира 14

## Slide 23: ул. Командорская, дом 7 (1 этаж, кв. 1 - 4)
В кв. 1 проживает бабушка с внуком, в кв. 2 не проживают (со слов соседей), кв. 3 закрыта навесным замком (вход заставлен, не проживают), в кв. 4 проживает семья
23

## Slide 24: ул. Командорская, дом 7 (2 этаж, кв. 5 - 8)
Со слов соседей в кв. 5 не проживают, в кв. 6 проживает пожилая женщина,
в кв. 7 не проживают, в кв. 8 дверь открыта, в свободном доступе
24

## Slide 25: ул. Красная сопка, дом 48 (1 подъезд - оснащен домофоном)
Квартира 6 в свободном доступе
25

## Slide 26: ул. Капитана Драбкина 10

## Slide 27: ул. Капитана Драбкина 10 (1 подъезд)
Кв. 5 дверь отсутствует
Кв. 6 дверь не закрыта
Свободный доступ в квартиры
Квартира 6
27

## Slide 28: ул. Капитана Драбкина 10 (2 подъезд – имеет домофон)
Квартира 14 закрыта
Кв.15 дверь приставлена, закреплена без петель
Кв. 16 свободный доступ в квартиру
28

## Slide 29: ул. Капитана Драбкина 10 (2 по
Квартира 18 (в период проведения визуального осмотра 23.05.2023 в 11.40 по местному времени) закрыта со стороны жилого помещения, ключи от квартиры Управлением представлены, подошли, попасть внутрь не удалось
Кв. 20 – 22 закрыты
29

## Slide 30
Управление в соответствии со статьей 8 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа» как орган администрации городского округа, наделенный решением городской Думы правами юридического лица, уполномочивается в соответствии с частью 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации на осуществление полномочий собственника в отношении жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе:
- пункт 1 – осуществление полномочий собственника в отношении муниципального жилищного фонда городского округа;
- пункт 9 – контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда;
- пункт 10 – содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Решения Городской Думы ПКГО № 453-нд управление муниципальным жилищным фондом осуществляется Управлением, пунктом 2 установлено, что муниципальный жилищный фонд подлежит включению в реестр муниципального имущества.
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Решения Городской Думы ПКГО № 453-нд содержание, обслуживание, проведение капитального ремонта и иные действия по поддержанию в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда являются расходными обязательствами городского округа и обеспечиваются Управлением
30

## Slide 31: визуальным осмотром установлены факты проживания в муниципальных жилых помещениях бывших собственников данных помещений (или их родственников)
№ п/п | Адрес помещения | Собственник | S, м2 | Регистрация перехода права | Приказ Управления о включении в Реестр МИ
Ул. Красная сопка, д. 48 |  |  |  |  | 
1 | квартира 1 | Шишканов И.А. | 44,5 | 41:01:0010121:774-41/014/2022-2 от 16.12.2022 | от 13.01.2023 № 12-01-35/23
2 | квартира 5 | Господаренко С.И. (проживает дочь) | 44,3 | 41:01:0010121:781-41/014/2022-4 от 16.12.2022 | от 13.01.2023 № 12-01-35/23
3 | квартира 10 | Еременко Е.М. | 45,4 | 41:01:0010121:792-41/014/2022-2 от 25.10.2022 | от 29.11.2022 № 12-01-1063/22
4 | квартира 11 | Пасечник А.А. Пасечник О.А. | 44,3 | 41:01:0010121:793-41/014/2023-2 от 20.02.2023 | от 06.03.2023 № 12-01-216/23
№ п/п | Адрес помещения | Результаты визуального осмотра
ул. Капитана Драбкина, д 3 |  | 
1 | квартира 11, комнаты поз. 5, 6 | дверь отсутствует, явные признаки проживания
ул. Капитана Драбкина, д. 10 |  | 
2 | квартира 9 | 26.05.2023 в 22.57 по местному времени в данных жилых помещениях горел свет
3 | квартира 13 | 
4 | квартира 14 | 
5 | квартира 18 | в период проведения визуального осмотра 23.05.2023 в 11.40 по местному времени квартира закрыта со стороны жилого помещения, ключи представленные Управлением, подошли, попасть внутрь не удалось
ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРОЖИВАНИЯ (НАХОЖДЕНИЯ) В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

## Slide 32: УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НАХОДЯТСЯ БЕЗ ДВЕРЕЙ, ЛИБО С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
№ п/п | Адрес помещения | Результаты визуального осмотра
ул. Капитана Драбкина, д 3 |  | 
1 | квартира 11, комнаты поз. 5, 6 | дверь отсутствует, явные признаки проживания
ул. Капитана Драбкина, д 10 |  | 
2 | квартира 3 | дверь отсутствует, свободный доступ
3 | квартира 5 | 
4 | квартира 6 | дверь открыта, свободный доступ
5 | квартира 16 | дверь отсутствует, свободный доступ
ул. Красная сопка, д. 48 |  | 
6 | квартира 6 | дверь отсутствует, свободный доступ
КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ И ВИЗУАЛЬНЫМ ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПУНКТОВ 1, 9, 10 СТАТЬИ 8 И ПУНКТОВ 1, 2, 5 СТАТЬИ 13 РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПКГО № 453-НД В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
32

## Slide 33
Необходимо отметить, что муниципальный контракт с ПАО «Камчатскэнерго» за потребленные энергоресурсы и отопление выкупленных жилых помещений многоквартирных домов по ул. Капитана Драбкина, д.3, ул. Капитана Драбкина, д.10, ул. Красная сопка, д. 48, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 30.05.2023 Управлением не заключался.
Оферта муниципального контракта на оказание коммунальных услуг по теплоснабжению незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда на период с 01.12.2022 по 30.11.2023 направлена Управлением сопроводительным письмом от 24.04.2023 исх. № 01-12-01/3995/23.
Из пояснений Управления следует, что заключение муниципального контракта с ресурсоснабжающими организациями на горячее и холодное водоснабжение, а также за потребленную электроэнергию и водоотведение в выкупленных жилых помещениях не предполагается, в связи с отсутствием проживающих в данных квартирах.
Вместе с тем, из информации, полученной от филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» «Камчатскэнергосбыт» следует, что в выставленных счетах за март 2022 года и в расчетах предусмотрена оплата за потребленную электроэнергию, горячее водоснабжение и отопление.
33

## Slide 34
№ п/п | Адрес незаселенных жилых помещений | Количество НЖП по данным Филиала ПАО | Стоимость коммунальных услуг |  |  | Итого
 |  |  | Электроэнергия | Горячее водоснабжение | Отопление | 
1 | ул. Капитана Драбкина, д. 3 | 36 | 47 538,18 | 71 498,71 | 193 884,38 | 312 921,27
2 | ул. Капитана Драбкина, д. 10 | 18 | 14 798,7 | 13 240,47 | 46 194,24 | 74 233,41
3 | ул. Командорская, д. 7 | 3 | 2 682,72 | 2 494,68 | 18 201,45 | 23 378,85
4 | ул. Красная сопка, д. 48 | 18 | 13 321,26 | 17 643,78 | 95 350,34 | 126 315,38
ИТОГО: |  | 75 | 78 340,86 | 104 877,64 | 353 630,41 | 536 848,91
Стоимость коммунальных услуг, начисленных филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» Управлению за незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда
34

## Slide 35
Только за 75 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по 4 адресам (ул. Капитана Драбкина, д. 3, ул. Капитана Драбкина, д. 10, ул. Командорская, д. 7, ул. Красная сопка, д. 48), Управлению, в соответствии со сводным расчетом размера платы за коммунальные услуги по пустующим помещениям за март 2023 года, филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» за потребленные коммунальные услуги начислено 536 848,91 рублей
35

## Slide 36
№ п/п | Адрес незаселенных жилых помещений | Стоимость коммунальных услуг |  |  | Итого | Примечание
 |  | Электроэнергия | Горячее водоснабжение | Отопление |  | 
ул. Капитана Драбкина, д. 3 |  |  |  |  |  | 
1 | 5 нежилых помещений кв. 5 | 20 402,46 | 11 609,29 | 90 392,77 | 122 404,52 | ключи, представленные Управлением к входным дверям не подошли
2 | 5 нежилых помещений кв. 11 | 18 397,44 | 38 812,2 | 52 905,04 | 110 114,68 | доступ в муниципальное помещение
Всего: |  | 38 799,90 | 50 421,49 | 143 297,81 | 232 519,20 | 
ул. Капитана Драбкина, д. 10 |  |  |  |  |  | 
3 | кв. 3 | 816,48 | 0 | 2 361,82 | 3 178,3 | дверь отсутствует, свободный доступ
4 | кв. 5 | 1 467,72 | 945,74 | 3 343,85 | 5 757,31 | 
5 | кв. 6 | 816,48 | 0 | 2 341,71 | 3 158,19 | дверь открыта, свободный доступ
6 | кв. 9 | 816,48 | 945,74 | 2 311,46 | 4 073,68 | 26.05.2023 в 22.57 в жилых помещениях горел свет
7 | кв. 14 | 894,24 | 945,74 | 3 328,73 | 5 168,71 | 
8 | кв. 16 | 816,48 | 945,74 | 2 251,04 | 4013,26 | отсутствует входная дверь, в подъезде установлен домофон
9 | кв. 18 | 816,48 | 945,74 | 2 251,04 | 4 013,26 | дверь закрыта со стороны помещения
Всего: |  | 6 444,36 | 4 728,7 | 18 189,65 | 29 362,71 | 
ул. Командорская, д. 7 |  |  |  |  |  | 
10 | кв. 8 | 894,24 | 945,74 | 6 083,08 | 7 923,06 | дверь открыта, свободный доступ
ул. Красная сопка, д. 48 |  |  |  |  |  | 
11 | 2 нежилых помещения кв. 6 | 1 628,1 | 2 520,54 | 8 036,35 | 12 184,99 | отсутствует входная дверь, в подъезде установлен домофон
Итого: |  | 47 766,6 | 58 616,47 | 175 606,89 | 281 989,96 | 

## Slide 37
Исходя из данных таблицы следует, что в 20-ти нежилых муниципальных помещениях, в которых по результатам визуального осмотра выявлено проживание (нахождение) неустановленных лиц, отсутствие входных дверей, либо входные двери открыты, наличие электроосвещения в вечернее время, отсутствие у Управления ключей от входных дверей, филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» в марте 2023 года за потребленную электроэнергию начислено 47 766,6 рублей, за отопление 175 606,89 рублей.
За 18-ть из 20-ти нежилых муниципальных помещений филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» за потребленную горячую воду в марте 2023 года начислено 58 616,47 рублей.
Таким образом, за 20-ть нежилых муниципальных помещений за потребленные коммунальные услуги филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» за март 2023 года начислено 281 989,96 рублей, что составляет 52,53% от суммы начислений за 75 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по 4 адресам (ул. Капитана Драбкина, д. 3; ул. Капитана Драбкина, д. 10; ул. Командорская, д. 7; ул. Красная сопка, д. 48).
37

## Slide 38
Из анализа информации, представленной филиалом ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» и полученной в рамках проведенного контрольного мероприятия, следует, что существуют риски неэффективного использования средств городского бюджета в связи с неисполнением Управлением полномочий по контролю за использованием жилых помещений муниципального жилищного фонда в части ограничения свободного доступа третьих лиц в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда.
В связи с чем, Управлению необходимо обеспечить всеми доступными способами ограничение доступа третьих лиц в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда.
Кроме того, риски неэффективного использования средств городского бюджета возникают при проведении мероприятий по изъятию жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, выражающиеся в уклонении собственников жилых помещений, с которыми заключены соглашения о возмещении затрат за изымаемое жилое помещение, от исполнения сроков сдачи жилого помещения, на которое зарегистрирован переход права собственности за Петропавловск-Камчатским городским округом.
Для достижения максимального сокращения затрат городского бюджета, связанных с оплатой за жилое помещение и коммунальные услуги, необходимо усилить контроль за неукоснительным исполнением собственниками условий соглашений в части освобождения жилого помещения в сроки, указанные в соглашении.
38

## Slide 39
В ходе контрольного мероприятия установлено, что данные предоставленные Управлением в отчете об исполнении муниципальной программы указаны недостоверно. Так, согласно отчета, общая площадь изъятого имущества для муниципальных нужд в 2022 году составила 999,30 кв.м., когда как фактическая площадь составляет 990,1 кв.м.
39

## Slide 40: Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных основными мероприятиями подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»
№ п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | ед. измерения | значение целевых показателей (индикаторов) |  | факт за 2022 год | % исполнения
 |  |  | базовые | 2022 |  | 
1 | Количество приобретенных квартир | штука | 88 | 28 | 28 | 100
2 | Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов в приобретенные квартиры от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов | процент | - | 1,48 | 1,48 | 100
3 | Количество изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений | штука | 16,0 | 32 | 31 | 96,8
4 | Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов путем выкупа (изъятия) жилых помещений от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов | процент | - | 1,69 | 1,64 | 97,0
40

## Slide 41
Предложения по результатам контрольного мероприятия:
1. Направить отчет для сведения в адрес:
- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить представление в Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для принятия мер по установленным нарушениям.
3. Направить информационное письмо в адрес Заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Александровой Н.В.
41

## Slide 42: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контрольно-счетная палата
Петропавловск-Камчатского городского округа